绿化养护合同

甲 方：新乡医学院三全学院

乙 方：xxxxxxxxxxxxxxx公司

新乡医学院三全学院绿化养护合同

甲方：新乡医学院三全学院

乙方：xxxxxx

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新乡医学院三全学院xxx校区绿化养护事项协商一致，订立本合同。

第一条：基本概况

第一款  项目名称：新乡医学院三全学院xxx校区绿化养护

第二款  项目地点：新乡医学院三全学院xxx校区

第三款  养护总面积：xxxxxxx

第四款  承包方式为乙方清包工、包质量、包安全、包效果。

第五款  养护范围：xxxxxxx

第二条、合同期限：

自xxx年x月x 日至xxx年x 月 x日，合同期满后自行终止，如续签合同，双方进行友好协商。

- 、养护质量及效果要求

第一款 养护内容

第一项 绿化养护：绿化苗木及行道树的施肥、浇灌、排水、修剪、造型、除草、病虫害防治、补植（补苗）、树木扶正、松土及不良土壤的更换、绿地保养及绿化垃圾的清运；绿化防护设施的维护及甲方安排地临时性、突发性的任务等。

第二项 植物调整按甲方要求进行校园植物品种优化调整种植。

第二款 服务工作目标

第一项 严格按照《园林植物栽植技术规程》（DBJ08-18-91）、《园林植物养护技术规范》（DBJ08-19-91）、《园林植物保护技术规程》（DBJ08-35-94）、《行道树栽植技术规程》（DBJ08-54-96）、《大树移植技术规程》（DBJ08-53-96）《园林栽植土质量标准》（DBJ08-231-98）、《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》（DBJ08-67-97）、《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2005），其它政府相应的必须执行的有关标准进行养护管理，落实管理质量。

第二项 园林植物的养护：植物生长健壮旺盛，观叶植物颜色鲜艳。无病虫害、无死树、无枯枝、无残花、无败叶、无野生藤萝缠生、无缺株、无杂草；枯危和倒伏的乔、灌木及时处理，并做好防寒工作。

第三项 草坪的管理：草坪要求保持青绿旺盛，边缘草要修剪整齐、草坪高度保持在8cm以下，并及时疏草。草坪的覆盖度达100%以上，无黄土裸露，现场边缘整齐、美观、无杂草。保持草坪青绿，不出现枯黄现象。雨季及时排除积水，管理过程中随时细土混合沙填平局部低洼处，并补种上草种，保持草坪地形平整，无凹凸不平现象。

第三款  绿化养护管理服务质量标准

乙方根据甲方提出养护要点，确保高质量完成养护任务，达到国家级公园要求。

1.绿地土壤、地表:

(1)每年施底肥1次。(2)生长期地表无严重干涸现象。

(3)土地平整，无砖石,无土块。(4)地表无杂草，无垃圾.无杂物。

(5)春夏季地表无落叶，秋冬季地表无成片落叶。

2.绿地地被植物:

(1)宿根类:
 ①及时淋水，水分饱和，叶色正常。 ②及时中耕、除草和追肥，生长正常，无病虫害。③随时补种缺株，剪除枯萎花蒂和黄叶。

④冬季枯萎茎叶清除干净，无冻害。

- 草花类(含花池、花坛) :

①株距、行距整齐、均匀，具有图形景观效果。②花卉高度均匀。
③缺株、死株及时补植。④花卉成活率达到100%以上。

⑤施肥、浇水及时，无枯枝叶。⑥苗木健壮，不倒伏,花蕾饱满。

⑦定期中耕除草.定期修剪,无病虫害。⑧冬季无冻害。

(3)地被灌木:
  ①适时适量浇水，施肥。②线条清晰，长势良好。③发生死株即时清理，补植。④发生病虫害即时防治。⑤无枯枝、残叶、杂草。
  ⑥无碎石、瓦砾、垃圾、杂物。

3.绿地花卉:
(1)株距、行距合理,整齐、均匀。(2)花卉剪枝高度均匀，无高矮悬殊差别。(3)花卉品种间植，花色、品种对比度强。

(4)花期延续衔接,花期延续达到7个月。(5)花卉苗木健壮，不徒长、倒伏，无小老苗，花蕾饱满。(6)花卉成活率达到98%以上。

(7)花卉施肥、浇水及时。(8)定期进行中耕除草、定期修剪。

(9)无枯枝败叶,无病虫害。

4.灌木:
(1)生长旺盛.枝序分布均匀，树冠完整。
(2)主枝排列有序、错落有致、层次分明、互不干扰。

(3)树形美观，具有观赏效果。
(4)适时浇水施肥，防病除虫，防寒防冻。

(5)无枯枝、病枝，无人为损害。
(6)及时更换因养护管理不善死亡的灌木，品种、规格与死亡灌木相同。

5.绿篱:
(1)绿篱表面平整立面整齐、边沿线条、棱角分明。

(2)长势旺盛，脚部枝条不秃、不裸。
(3)无缺株断垄，无枯死枝条、枯叶，无蛛网灰尘。

(4)及时防治病虫害。
(5)坑池、地面无杂草残叶、无杂物，无垃圾。

6.球类植物:
(1)球面美观、圆形自然规则、弧线对称均匀。

(2)球面密实、叶色鲜艳。
(3)球面无病枯叶，无蛛网灰尘。

(4)及时防治病虫害。
(5)坑池无杂草残叶、无杂物，无垃圾。

7.爬藤植物:
(1)枝蔓旺盛，牵引上架。

(2)架面覆盖均匀、美观。
(3)无病枯枝蔓、无下部徒长枝。
(4)架面枝条无尘土、无纸屑、杂物。

(5)根池规则、整齐、清洁，无杂物。

8.水生植物:

(1)杂草清除：

由于景观水系岸边没有遮挡物，水热条件好且又富含营养，杂草极易生长，故需控制杂草。

(2)季节性收割及补种

7月至8月，植物的营养生长和生殖生长最为旺盛，生长对养分的需求很高，可增大对水体中氮、磷的吸收，收割后生长恢复的速度

很快，不影响水生植物的生物量。

秋冬季，此时植物生长停滞已经枯萎，及时收割，防止枯萎茎叶落入水体，形成二次污染。

早春，对枯死的水生植物实施更新补种，保证群落结构的稳定。

(3)病虫害防治

定期观察，及时发现病虫害，积极采取应对措施防治，保证 水生植物健康生长。

(4)水质调节

主要是水体透明度的调节。水体透明度不佳时，会影响沉水植物的生长。提高水体透明度的常用方法主要有以下几种：（1）及时清理悬浮的动植物残体；（2）泼洒调节透明度的微生物制剂；（3）化学方法，投加絮凝剂。

9.草坪

（1）淋水

分为3个时期：返青到雨季前，根据土壤保水性能的强弱及雨季来临的时间可灌水2-4次；雨季后至枯黄前，可根据情况灌溉4-5次。对已经正常生长的草坪，视气候状况淋水，一般于每年开春发芽前，和深秋停长时，各灌一次透水，在草坪生长季节，如遇天气干旱做定期淋水。

- 施肥

每年施肥至少要施10次以上，其中春季一次有机肥，冬季前追复合肥一次，生长期（3-10）每月施有肥（花生麸）一次。

- 修剪

每年修剪的次数达到6次以上，春天草地萌芽前期应剪一次，入秋前需修剪一次，修剪高度控制在4厘米以内。

- 除杂

生长季节（4月-10月）每月除草3次，非生长季节每月除草1-2次，切勿让杂草结籽，否则又会大量滋生，要保证草坪内清洁，无杂草、无树叶、无垃圾、无杂物。

- 病虫害防治病

虫害以预防为主，防治结合。加强害虫的监督，及时发现病虫害，及时处理，减少蔓延危害。

（6）通气

打孔：平整的草坪，每年打孔一次，上下边坡因坡度条件限制，可省略不打。

摊沙覆土：每次结合打孔进行，材料应使用细沙或细黄土，摊沙覆土后可以提高草坪平整度、透气性，增加草坪草的分蘖数量。一般采用人工摊铺，有条件可使用喷沙机喷沙，提高平整程度和工作效率。

疏草：使用疏草机疏草可以促进草坪更新复壮、增加透气性。

切边：蔓延出路沿石的部分，每年应修边一次，侵入乔木、灌木、草本花卉的养护圈的草坪草，应结合中耕进行切边。切边要求整齐、明显，要有60度夹角。

（7）补苗

草坪缺苗、断垄及时补栽，苗全、苗壮、不露土。

10.乔木

（1）淋水

根据不同生长季节的天气情况，不同植物种类，不同树龄及土壤情况进行淋水，确保植物生长所必须的水分。特别夏、秋二季，每天淋水不少于二次，淋水时要求喷洒枝叶。

（2）施肥

树木休眠期可施基肥（如豆饼），每年10月中旬至11月进行一次。树木处于生长期，可依据植株的长势对其施追肥。

（3）整形与修剪：

根据季节剪枝修冠，调整树形，均衡树势，调节树木通风透光，促使树木茁壮生长。

乔灌木类：主要修除徒长枝、病虫枝、干枯枝、弱枝、重叠枝、概括起来，即“一知、二看、三剪、四拿、五处理”。一知：修剪人员必须知道操作规程、技术规范及特殊要求。二看：修剪前先绕树观察，对实施的修剪方法心中有数。三剪：根据因地制宜、因树修剪的原则进行合理修剪。剪时由上而由外及里、由粗剪到细剪。四拿：修剪下的枝条及时拿掉，集中运走，保证环境整洁。五处理：剪下的枝条特别是病虫害枝要及时处理，防止病虫害蔓延。注意事项：修剪时切口都要靠节，剪口要平整；对于过于粗壮的大枝应采取分段截枝法，操作时必须注意安全。

（5）整地松土除草：

每年不少于二次，一般定于每年的春、秋季，具体情况按实调整；松土时株行中间处应深，近植株处应浅。松土深度一般为5-8厘米。

- 病虫害防治：

每星期巡视一次病虫害发生情况，如发现病虫害要及时采取有效措施，不要让其蔓延扩大。在植物生长期内每十天例行喷药。喷药时，应尽量降低对师生的影响。冬、春季翻土时，应适量加放石灰，以达到除菌目的；特别针对不用季节，对校园内常年内常年多发的常见病虫害，做针对性的预防措施。如：病害有白粉病、炭疽病、叶枯病等，虫害有金龟子、蚜虫、叶蝉、飞蛾等。对棕榈科植物常发生的椰心叶甲等免疫性害虫有针对性的防治。同时增加乔灌木白蚁防治，尤其是名贵树需要做好白蚁防治。

（7）严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，使用化学农药应按有关安全操作规定进行作业。

（8）防台抗汛

①、台风期间抗台工作：

大乔木类：可采取立支架、攀扎防风绳、加固土球、适度修剪减小受风面积等措施。

亚乔木：可采取立支架、加固土球等措施。

立支架不得损伤植物原有土球。攀扎防风绳其中一根必须在主风位。适度修剪可配合由上而下，由内而外收扎树冠。

②、灾后恢复工作：过后绿化人员应及时清理和恢复现场受灾情况，做好相关记录。加强养护管理，尽力挽救受损植物，补充或重建被毁景观，努力将损失减小到最低程度。
(9)无枯枝死枝。

（10）树木无钉楔，无折枝，无捆绑现象。

(11)树身涂白均匀、高度-一致。
(12)树池清洁无杂草、无垃圾、无杂物。
(13)及时更换因养护管理不善死亡的树木品种、规格与死亡树木相同。

第四条、养护费用总额及付款方式

第一款 本合同总价款为 xxxxxxx元，合同总价款中包括如下费用：

第一项  承包养护范围内的全部费用。

第二项  管理费、人工费、机械费、税金、利润，人员工资及各项保险、医疗、福利，绿化所需物品、药品费用等

第三项  市场价格风险调整的不可预见的费用。

第四项  苗木价款及苗木的运输、保险费用；

第五项  校区内养护施工、移栽种、验收（包括检测）费用；

第六项  合同期限内的养护及其他相关义务的费用。

第七项  相关税费。

第二款  付款方式:本合同生效后，费用按一年两次结算

第一项 本合同生效后，第一次验收时间为xxx年x月x日后一个月内，甲乙双方组织验收，验收合格后支付乙方总金额的50%，即xxxxx元。

第二项 第二次付款为合同到期后1个月，双方组织最后验收，符合种植养护要求，甲方支付乙方总金额的50%，即xxxx元；如有死亡苗木，按同品种、同规格、同数量补栽，乙方承担补栽苗木；如乙方违反本合同第三条第二款和第三款需要承担相应的违约责任。

第三款  发生下列情况不予付款

第一项  乙方或因乙方原因未履行本合同约定的义务。

第二项  乙方养护区域内苗木不能正常生长，达不到国家绿化相关规定。

第三项  移栽苗木、补栽苗木成活率低于95%。

第五条 绿化养护准备：

第一款 按甲方指定的绿化养护范围进行养护。

第二款 乙方协助甲方做好绿化养护范围内的植物品种、数量的核实。（该工作在一周内完成）。

第六条 双方责任（义务）

第一款 乙方责任（义务）

第一项 从甲乙双方签订合同之日起。乙方应积极听取甲方对绿化管理工作的意见，认真配合并完成其他特殊绿化作业事项。合同期限内如甲方发现乙方负责养护区域内因养护不当苗木死亡，乙方应在合同期限内完成同质量、同规格型号补栽新苗，清理补栽后残留垃圾，并承担相应费用。

第二项 乙方工作人员必须经培训上岗，统一着装、佩带胸卡，并且遵守甲方的管理制度和工作人员的工作守则，甲方有权要求乙方调换认为不合格的人员。

第三项 乙方工作人员必须严格执行安全操作规程，加强安全防护，妥善保管和使用农药等，夏季可将工作时间调整在早晨与晚上进行。因乙方人员违规或任何突发事件造成的安全责任由乙方承担。

第四项 乙方应严格按本合同约定为甲方新乡医学院三全学院平原校区提供专业化的养护管理。

第五项  乙方负责承担派驻甲方工作现场之绿化养护人员的工资、保险、福利及其他一切费用。因乙方员工和乙方发生劳动争议而影响或有可能影响到本合同的履行，乙方应及时做出相应调整和处理，以保证本合同项下绿化养护质量。

第六项 乙方养护期间严格执行国家现行的施工规范和质量标准。

第七项 乙方在养护期间应严格进行自检，接受甲方的监督检查，养护质量、补栽苗木规格达不到标准的，应重新更换同质量、同规格、同品种苗木，直到符合甲方验收标准。

第八项 如果乙方需要对校区内绿化植物改变种植位置，需要甲方同意后方可执行。

第九项 乙方必须根据园林植物养护技术规定和标准进行养护并接受甲方监督。

第十项 养护范围内的植物，正常情况下，乙方须保证成活率100%。

第十一项 养护过程中，造成植物死亡，经双方确定、乙方在相应季节内负责自费补种同样品种和规格的植物，并保证成活。

第十二项 乙方保证绿化内无杂草无虫害无病死，养护所需资材：如器械、工具、农药（不含国家禁用）化肥、除草剂等均由乙方负责。

第十三项 对有造型要求的植物，必须每月修剪一次，使其保持良好造型。夏季保持花坛花卉鲜艳，树木保持绿色（特殊树木除外）。

第十四项 因不可抗力（台风、洪水、地震、冰雹等）的自然灾害造成养护植物死亡及非乙方人员因素造成养护植物死亡的不属于乙方负责范围。

第十五项 草本类花卉的正常凋谢不属于乙方负责范围。

第十六项 因苗木种植和养护作业后所产生的绿化垃圾（泥土、枯枝、草坪等）均由乙方负责清理出学院且甲方不再另行支付费用。

第二款 甲方责任（义务）

第一项 全面监督、指导、检查、验收乙方工作，发现问题及时通知乙方，要求乙方及时予以处理，对乙方提出的合理建议和要求予以采纳或提供帮助

第二项 有权制定相应之管理措施、监督检查标准等，以保证乙方按照合同及其他双方议定之要求进行作业。

第三项 负责提供绿化养护工作所需之水电以及工具、器械储存间。

第四项 按约定为乙方办理结算手续。

第五项 甲方有权以季节原因要求乙方停止养护并停止支付养护费。

第六项 本合同有效期内：甲方向乙方所发出的所有关于绿化的通知、函件等文本乙方均为认可。

第七条：全年绿化养护工程月工作重点

甲乙双方及时关注新的养护技术，互相学习，保持绿化养护工作科学有序的按照计划开展。

一月（小寒、大寒）
   1、深施基肥，修剪整形，剪除病虫枝，伤残枝及不需要的枝。

2、继续做好防寒、防霜工作。

3、天气寒冷，如遇到过分干燥，应选择晴天中午适当浇水；对排水不良的地被种植地进行加土或疏沟等工作。
二月（立春、雨水）
    1、本月气温已开始回升，2月立春到，大地万物复苏，温度逐日升高，各种病虫开始滋生，用广谱性杀虫剂及杀菌剂喷施，在冬季防治害虫，往往有事半功效倍的效果。

- 施肥。春雨又来临，各种植物春芽普遍萌动，新根也在生长，应开始浇些稀薄液肥；做好草坪的淋水和保洁工作。 
三月（惊蛰、春分）
    1、除虫防病。惊蛰过后，须对桂花的枯枝，开花植物的残花进行一次修剪。天气转暖，对紫叶李、碧桃要进行喷药防治红蜘蛛（用三氯杀螨醇或氧化乐果）、叶枯病（用好生灵）、白粉病（用粉锈宁或多菌灵）等。 
    2、施肥。对鸢尾、木槿、黄玉兰、紫玉兰等植物进行春末施肥，为四、五月份开花做好准备。施肥应在下午3点左右进行，对一些植物可用叶面肥喷施。 
    3、补植。及时检查地被的春季复苏情况，抓紧时机补植树木，种植时应做到随挖、随运，并充分浇水，以提高苗木成活率。

本月开花植物：连翘、碧桃、紫叶李、红花继木、黄玉兰、紫玉兰等。 
四月（清明、谷雨）此月正值雨季节，气温继续上升，高温高湿是这个季节的特征，正是许多病虫害发生的好环境。 
    1、除虫防病：每10-15天喷药防治一次，最大限度地控制病虫基数，是全年防治关键的月份。特别是紫叶李蚜虫病，月季白粉病、紫薇白粉病等的防治。 
    2、防涝：此期间雨水较多，对透水性、不利于排水的地方应设法排水，在雨季到来之前要对排水沟、屋顶等做好清淤工作。 
    3、施肥：对开花后的碧桃、樱花、垂丝海棠施一次复混肥（有机肥和复合肥混合施用）。对其它没有施肥的花灌木全面施一次基肥，施肥时不能采用液肥，一定要用干肥。 
    4、对一些由于人为踩出的土路和黄土裸露、花坛缺株进行补植，对新种树木要充分浇水。灌木徒长枝和草坪的修剪，杂草的化学防治和人工防治。 
    本月开花植物：红叶石楠、海桐、樱花、垂丝海棠、紫藤、鸢尾、国槐、红花酢浆草等。 
五月（立夏、小满）气温急骤上升，降水量增多，树木生长迅速。

1、除虫防病：本月仍然是高温高湿的季节，是虫害、黑斑病、白粉病等的暴发季节，须进行喷药防治。特别是对新种树木新抽的嫩叶进行喷药防治。草坪要做好金龟子、地老虎的防治。 
    2、施肥：本月主要是做好植物的追肥工作，植物生长迅速，应多施几次肥。气温高，施肥都以淡施为宜，浓度太高易伤植株。 
    3、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水，浇水应在早上或下3点后进行。这样可以减少因温差造成对植物的灼伤。立夏后日照渐强、空气也比较干燥，许多易干旱的植物都应多淋水。主要有冷水花、红背桂、洒金榕、竹芋类等。
   4、乔灌木徒长枝和草坪的修剪，杂草的化学防治和人工防治。 
    本月开花植物：广玉兰、南天竹、紫荆等。 
六月（芒种、夏至）

1、浇水：这个月的气温还比较高，浇水还是重点。下雨天应对易积水的低洼处进行排水防涝，及时排除积水。定期对排水沟进行清理。 
    2、施肥：雨季过后烈日当空、气温相对较高，施肥应薄施淡施。对月季应淡施沤熟的花生麸原液50倍。 
    3、对月季花进行重剪，保持完美的形状，灌木的造型修剪和草坪的修剪，杂草的化学防治和人工防治。 
    4、病虫害防治：本月要喷药2-3次，主要是防治金龟子、蝗虫、蝽象类、椰心叶甲等， 
    本月开花植物：荷花、紫荆等。 
七月（小暑、大暑）

1、防风防涝：小暑大暑季节、台风频繁，暴风雨也随之增加，要注意天气预报、掌握台风暴雨情况。对多叶灌木地被，进行枝条抽稀，修剪内部无用枝；对于电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮，不稳立立即扶正绑架。

2、浇水：每天下午3点过后和上午10点前进行淋水，不干不淋，淋一定要淋透，不耐干旱的多淋水。

3、修剪：对鸢尾剪去自然衰老的枯黄叶及剪掉焦尾部分的叶片、残花，对造型植物进行修剪，保持形状和草坪的修剪。

4、病虫害防治。红花继木防治红蜘蛛。 
    本月开花植物：紫薇等。
八月（立秋、处暑）

继续高温，时有大风大雨、台风。
    1、浇水：入秋后虽逐日降温，但空气仍十分干燥，温度较高时，适时对不耐干旱的植物进行淋水（主要淋树干和枝叶）。 
    2、病虫害防治：这个月天气还比较炎热，暴风雨也比较多要在雨后对易发病的植物尽快喷一次药，以控制滋生蔓延的病虫害。对一些新移植的树木要检查截干处是否有天牛危害，捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。

本月开花植物：桂花类等。 
九月（白露、秋分）进入秋季，气温下降，做好迎国庆相关工作。
    1、浇水：这个月暑气仍盛，除做好浇水保湿外，还要定期做好防涝工作和排水沟的清理工作。

2、病虫害防治：这个月红蜘蛛、介壳虫、樟青凤蝶、天牛、粉虱、叶枯病等病虫害较多，须及时喷药2-3次。

3、修剪和追肥。秋梢已开始抽，有些灌木经过前段时间的开花，营养已消耗。必须从速对其修剪并追施有机肥，使植株恢复生机、更快生长。
   4、对草坪较为明显的坑洼进行填平铺草和杂草的化学防治和人工防治。 
    本月开花植物：桂花、月季等。

十月（寒露、霜降）气温转凉，树木开始落叶，陆续进入休眠期。
    1、寒露霜降已到，天气渐渐转凉。早晚饭的气温较低，每天要对一些不耐干旱的植物进行淋水，淋水要在上午9点后至下午5点前进行。浇水时要先喷洗树叶，清洗叶面灰尘。国庆节各景点所摆时花的淋水管养和重要地段的保洁。 
    2、施肥：除了落叶植物外，对全院的乔灌木施基肥，用花生麸或有机复混肥＋磷肥/氯化钾。 
    3、病虫害防治。对一些大树、古树进行全面检查，消灭越冬害虫，对有病虫害的枝条，如是蛀干或遭受害虫危害的，要及时进行防治或剪除；同时对长势差的进行喷施叶面肥。垂柳的虫害防治。 
    4、对草坪进行最后一次的修剪和外来物种薇甘菊的全面清除，对大叶紫薇的花后残枝适时进行修剪。 
    本月开花植物：桂花等。 
十一月（立冬）气温下降，大部分植物开始进入休眠或半休眠，开始冬季养护工作。

1、修剪。灌木、花坛干枯的枝叶、残花、果实及时进行修剪。乔木剪去病虫枝、徒长枝、过密枝。 
    2、施肥。上个月没有做完的乔灌木施肥工作，继续进行。 
    3、浇水。对草坪进行保绿工作，具体是对草进行淋水和施复混肥加河沙。

本月开花植物：无。 
十二月（小寒、大寒）气温低，全部开展冬季养护工作。
    1、施肥：继续对全院的乔灌木施基肥。

2、浇水：对杂草的进行化学防治和人工防治和草坪的淋水、施肥、保洁工作。 
    3、修剪：对全院乔灌木进行整形修剪，剪除病虫枝、伤残枝及过密的枝条。 
    4、病虫害防治：主要是做好越冬害虫的防治，对乔木树干进行涂白（生石灰:硫磺粉:水=5:1.5:36）,可反射阳光，减少树干对太阳辐射热的吸收，降低树体昼夜温差，避免树干冻裂。还可杀死在树皮内越科的害虫。涂白，一定要均匀，不漏涂，行道树木或群植树涂白高度应一致。涂白后，降低树木温度，适当推迟萌发时期，可避免晚霜的危害和防止冬日冻伤。 
    5、树木防寒：入冬前用稻草或草绳将不耐寒的树木或新种树木的主干包起，卷干高度在1.5m或至分枝点处。 
    本月开花植物：腊梅等。

第八条 苗木的补栽、供应方式和要求

第一款 本项目的苗木由乙方按照甲方要求进行补栽，并且符合绿化要求，以保证质量、效果、美观。必须按规定报甲方验收，由甲方签字盖章确认。

第二款 乙方应保证苗木在正确栽种和养护条件下其效果完全符合合同规定，在养护补栽过程中所造成的任何苗木成活问题，乙方负全部责任。

第九条：违约责任及处理

第一款 质量违约

乙方养护达不到园林植物养护技术规定或甲方要求的，甲方可发出书面整改通知书或口头通知。乙方5天内未于整改的，甲方可扣除当月的养护费用。20天内未整改的，甲方有权终止协议，乙方必须把预先多收的养护费用全额退回。

第二款  养护违约

乙方保证所养护的绿化区域内苗木生长茂盛，乙方如未达到以上承诺，按合同总价款的25%作为乙方的违约金从养护款中扣减，并应积极整改，争取尽快使苗木生长茂盛，其全部费用由乙方承担。若非乙方养护造成苗木不能正常生长的，乙方不承担相应责任，但乙方必须采取措施降低甲方苗木损失。

第三款 安全文明

1、符合国家和省、市有规定要求。乙方承诺确保做好安全作业，若发生任何人员安全事故，乙方承担全责任和所有费用，造成甲方的损失由乙方全额承担。

2、乙方不得以任何理由使用消防栓浇灌苗木，甲方任何人员发现乙方使用消防栓，发现一次扣除当月养护费，发现两次，甲方有权终止合同，由此而造成的损失由乙方全部承担。

第十条、其他约定

第一款 乙方应提供足够的和胜任的人员、机械、绿化用药、货源，以完成本合同项目下全部工作。乙方进入现场之前，负责提供约定的项目经理和项目管理人员、项目技术人员和质量管理人员等项目部成员的相关资格证书，经甲方审定确认。上述人员应接受甲方指派项目负责人的检查和考核。

第二款 乙方不得因自身任何的财务或资金问题影响本合同项目下养护的进度或质量，不得以任何理由要求甲方提前支付本合同项目下的款项。

第三款 乙方应独立完成本合同项目下所有工作。非经甲方事先书面批准，不得以任何形式转包或肢解分包给第三人。否则，甲方有权解除合同，由此而造成的损失由乙方全部承担。

第四款 在完成本合同项目下所有工作中，如果乙方需要搬动，或拆除甲方原有设施，需要甲方同意后方可执行，并且施工结束后，由乙方负责恢复原样。如果乙方损坏甲方原有设施，按市场价格进行赔偿和安装，如果不能及时赔偿和安装，从本合同总价中扣除市场价格5倍的罚款。

第五款 乙方工作人员、养护人员进场，必须服从甲方统一指挥。

第十一条 养护质量督查

第一款 甲方每月制定“绿化养护督查表”（暂行），发现养护质量标准达不到甲方要求，甲方可要求乙方限期采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施、直到符合约定标准。若未在有效期内整改完毕，扣除相应面积的当月养护费。（备注：甲方可根据实际情况，完善绿化养护督察表中不合适地方，保证养护质量督查工作顺利进行）

第二款 乙方应认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及甲方依据本合同发出的指令对养护区域进行每月全方面、全面积养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

第十二条、争议解决

双方争议发生后，任何一方不得单方面终止、变更原本应当履行的合同义务，双方首先应积极协商解决办法。争议消除之前，任何一方均负有按自己条件防止发生或扩大损失的义务。协调不成，可通过诉讼解决，诉讼管辖地为合同履行地人民法院。

第十三条  本项目的招标文件及补充通知、投标文件和相关的附件、答疑纪要、标准和规范及有关技术文件、养护面积、苗木清单、报价单以及双方在合同履行中的各种内容之书面据条、通知、报告、补充协议等文件，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十三条  本合同一式陆份，经双方盖章和签字后具有同等效力，甲方肆份，乙方贰份。

附件一：绿化区域养护苗木清单

附件二：绿化养护督查表

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

2018年   月   日

| 绿化养护月督查表 |
| --- |
| 操作区域 | 操作时间 | 工作内容 | 实施情况 |
|  |  |  | 绿地土壤、地表 | 绿地地被植物 | 草坪 | 绿地花卉 | 灌木 | 绿篱 | 球类 | 爬藤植物 | 水生植物 | 乔木 |
|  |  | 施肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 浇水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 修剪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杂草清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 苗木补栽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 病虫害防治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿化垃圾清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |